}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Felipe Sandoval |
| --- | --- |
| Rut | 21.350.542-4 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Maipú |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | MeetTennis |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de Software, Gestión de Base de Datos, Tecnologías Web. |
| Competencias | Desarrollo Full-Stack (JS, Node.js), Modelado de bases de datos relacionales (MySQL), Gestión de proyectos bajo metodologías ágiles. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | Resuelve la falta de red de contactos para tenistas en Santiago y la dispersión de información sobre arriendo de canchas. Impacta a principiantes y jugadores habituales, aportando valor al centralizar el emparejamiento por nivel y geolocalización. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | Se desarrollará una Aplicación Web Progresiva (PWA) de autoservicio que emparejará jugadores según su nivel y sugerirá automáticamente recintos deportivos en un punto medio conveniente para ambos. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | Permite aplicar directamente los conocimientos de programación web, diseño de bases de datos y arquitectura cliente-servidor para construir una solución funcional y escalable. |
| Relación con los intereses profesionales | Conecta el interés por el desarrollo tecnológico open-source con el ecosistema deportivo, fomentando la creación de comunidades. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El desarrollo del proyecto es altamente factible dentro de las 18 semanas del semestre, organizado en 9 sprints bajo la metodología Scrum. Las horas asignadas a la asignatura permiten al equipo de tres integrantes distribuir el trabajo de forma equitativa y en paralelo (Frontend, Backend y Base de Datos). A nivel de recursos, el costo es mínimo, ya que solo requiere computadores con internet y el uso de tecnologías open-source gratuitas (Node.js, MySQL, etc.). El proceso se ve facilitado por la abundante documentación técnica disponible y la validación de una necesidad real en el tenis amateur de Santiago. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar una Aplicación Web Progresiva (PWA) de matchmaking que conecte a jugadores de tenis en Santiago según su nivel y ubicación, centralizando la sugerencia de recintos deportivos. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | - Diseñar e implementar una base de datos relacional en MySQL para gestionar perfiles de usuarios, niveles de juego y catálogo de canchas - Desarrollar el backend (Node.js/Express) con la geolocalización. - Construir una interfaz de usuario frontend responsiva instalable en dispositivos móviles. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

El proyecto se abordará utilizando la metodología ágil Scrum, estructurada en 9 sprints de dos semanas, totalizando 18 semanas de desarrollo. El equipo se dividirá responsabilidades de Frontend, Backend y Base de Datos, realizando reuniones de sincronización semanales para asegurar la integración continua del software.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Modelo Relacional y Wireframes | Diagrama Entidad-Relación de la base de datos y bocetos de la interfaz. | Demuestra la correcta planificación arquitectónica y de experiencia de usuario antes de codificar. |
| Final | Repositorio y PWA Desplegada | Código fuente en repositorio y enlace a la aplicación funcional. | Verifica el cumplimiento de los objetivos técnicos y la usabilidad del emparejamiento. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Modelado de Datos | Diseño y Creación BD | Estructurar tablas de usuarios, matches y canchas. | MySQL, Workbench | 3 semanas | Felipe Sandoval | Precarga manual de canchas requerirá recolección intensiva de datos. |
| Desarrollo Backend | Lógica de Matchmaking | Crear endpoints REST con Node.js y Express. | Node.js, Servidor local | 6 semanas | Fabian Baeza | El cálculo de punto medio geográfico será el mayor desafío lógico. |
| Desarrollo Frontend | Interfaz PWA | Maquetar pantallas (HTML/CSS/JS) y consumo de API. | Framework JS | 6 semanas | Sebastian Toledo | Asegurar correcta instalación y caching offline. |
| Aseguramiento Calidad | Pruebas y Despliegue | Testeo de flujos y alojamiento del proyecto. | Hosting gratuito | 3 semanas | Todo el equipo | Depende de la finalización de etapas previas. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Diseño y Creación de Base de Datos | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo Backend |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo Frontend |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |
| Aseguramiento de Calidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |
| Despliegue y Ajustes Finales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X | X |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.