|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Parcialmente. Hemos cumplido la mayoría de las actividades definidas en la carta Gantt, pero con atrasos puntuales respecto a las fechas originales. Lo que más ha facilitado el avance es que yo me encargué directamente de programar el backend (Node.js/Express conectado a Supabase), lo que me permitió avanzar de forma autónoma sin depender de coordinación constante. Lo que más ha dificultado el cumplimiento de los plazos ha sido la coordinación con mis compañeros: no siempre fue fácil sincronizar los tiempos de cada uno para integrar el trabajo de backend, frontend y base de datos al mismo ritmo.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? La dificultad principal que he enfrentado es la coordinación con mis compañeros, especialmente para alinear el avance del backend con lo que necesitaban en el frontend. La he enfrentado estableciendo comunicación más frecuente para ir avisando los cambios en los endpoints y la estructura de la base de datos a medida que los implementaba, y planeo seguir reforzando esa comunicación con reuniones más cortas y frecuentes, en lugar de dejar que los avances se acumulen y se informen todos juntos al final.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evalúo mi trabajo como bueno en lo técnico: pude programar directamente el backend completo (autenticación, partidos, solicitudes, disponibilidad, notificaciones y reseñas) conectado a una base de datos real en Supabase, lo que era una de las partes más críticas del proyecto. Destaco haber tomado la responsabilidad de esa parte y haberla llevado adelante de forma autónoma. Lo que podría mejorar es comunicar mis avances de manera más ordenada y oportuna al resto del equipo, para que la coordinación general no dependa solo de ponernos al día cuando ya hay atrasos.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Me queda la inquietud de si la forma en que documentamos el trabajo (evidencias, informes) refleja adecuadamente todo lo que realmente se ha avanzado en el desarrollo de la aplicación, ya que gran parte del esfuerzo de esta fase ha sido técnico. Me gustaría preguntarle a mi docente si es necesario detallar más formalmente las decisiones técnicas tomadas durante el desarrollo, y a mis pares cómo podemos mejorar la forma en que nos coordinamos para evitar atrasos puntuales como los que hemos tenido.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Sí, considero que algunas actividades deben redistribuirse, principalmente las relacionadas con documentación y evidencias, que han quedado un poco postergadas frente al avance técnico de la aplicación. Sería bueno asignar de forma más clara quién se encarga de mantener al día cada documento, en paralelo al desarrollo, para que no se acumulen al final de la fase.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Evalúo el trabajo en grupo de manera positiva: como equipo avanzamos en una aplicación funcional, con un backend robusto conectado a una base de datos real, lo que no es trivial para un proyecto de este tamaño. Destaco el compromiso del equipo con el desarrollo en sí. Como aspecto a mejorar, creo que necesitamos reforzar la coordinación y la comunicación entre nosotros, para que los avances de cada uno se integren con menos atrasos y todos tengamos visibilidad del estado real del proyecto en todo momento.